# План тестування — платформа Grassy (Agro-Marketplace)

QA документація

Версія 1.0 · 2026

# 1. Вступ

## 1.1 Мета документа

Цей документ визначає стратегію, обсяг, підхід і критерії якості для тестування платформи Grassy — агро-маркетплейсу, що об’єднує виробників сільгосппродукції, покупців та логістичні компанії у сегментах B2B і B2C. План тестування охоплює як наскрізну функціональність платформи, так і окремі епіки продуктової розробки (Особистий кабінет користувача, Управління товарами), і слугує єдиною точкою входу для планування тестових активностей команди QA.

## 1.2 Джерела вимог

- Продуктова концепція, зафіксована на дискавері-мітингу зі стартапом (саммарі мітингу).

- README проєкту з описом ролей, ключових механізмів (форвардні закупки, ескроу-модель) та технічного стеку.

- Чек-лист наскрізних перевірок платформи (134 тест-кейси, 6 доменів).

- Епікові чек-листи: Epic 1 «Управління користувачами» (реєстрація, статуси акаунта, вхід, відновлення пароля — очікує на надання вихідного файлу), Epic 2 «Особистий кабінет користувача» (138 перевірок), Epic 3 «Управління товарами» (73 перевірки).

# 2. Опис проєкту під тестуванням

## 2.1 Ролі користувачів

- Виробник (Producer/Seller) — розміщує та продає сільгосппродукцію оптом і вроздріб.

- Покупець (Buyer) — шукає, фільтрує та купує товари, включно через механізм форвардних закупок (об’єднання обсягів кількох виробників в одне велике замовлення).

- Перевізник (Carrier) — здійснює верифіковану доставку товару.

- Адміністратор — керує верифікацією користувачів, вирішенням суперечок і платформним наглядом.

## 2.2 Ключові диференціатори продукту

- Форвардні закупки — об’єднання обсягів кількох виробників в одне велике замовлення.

- Ескроу-модель угод — заморожування коштів до підтвердження отримання товару, з механізмом вирішення суперечок.

## 2.3 Технологічний стек

- Frontend: Next.js (SSR), TypeScript, Zustand, TanStack Query, Mantine, React Hook Form + Zod, Axios.

- Backend: Java 17, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Spring AI, RabbitMQ, JWT/OAuth2, Swagger, JUnit5, Mockito.

- База даних: PostgreSQL.

- DevOps: Docker, Docker Compose, AWS.

# 3. Обсяг тестування

## 3.1 Включено в обсяг (In Scope)

| # | Область | Джерело покриття | К-сть тест-кейсів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функціонал та ролі на платформі | Наскрізний чек-лист, домен 1 | 30 |
| 2 | Юридичні та безпекові аспекти | Наскрізний чек-лист, домен 2 | 24 |
| 3 | Економічна модель та монетизація | Наскрізний чек-лист, домен 3 | 22 |
| 4 | Технічний стек (frontend/backend/інфраструктура) | Наскрізний чек-лист, домен 4 | 30 |
| 5 | Логістика | Наскрізний чек-лист, домен 5 | 14 |
| 6 | Маркетинг та просування | Наскрізний чек-лист, домен 6 | 14 |
| 7 | Особистий кабінет користувача (Epic 2) | Епіковий чек-лист | 138 |
| 8 | Управління товарами (Epic 3) | Епіковий чек-лист | 73 |

Разом заплановано: 345 тест-кейсів.

## 3.2 Тимчасово поза обсягом / очікує вхідних даних

- Epic 1 «Управління користувачами» — чек-лист згадується в проєктній документації, але вихідний файл ще не консолідований у цей план; додається окремим доповненням після надання.

- Продуктивне (performance/load) тестування поза межами вказаних у чек-листі точкових перевірок (напр. TECH-N10) — потребує окремого плану навантажувального тестування з визначенням цільових SLA.

- Тестування мобільних нативних застосунків — платформа описана як SSR веб-застосунок; окремих мобільних додатків у джерелах не зафіксовано.

# 4. Підхід до тестування

## 4.1 Рівні тестування

- Функціональне тестування — перевірка відповідності бізнес-логіки вимогам для кожної ролі (Виробник/Покупець/Перевізник/Адмін).

- Тестування безпеки — контроль доступу за ролями (RBAC), захист від SQL-ін’єкцій та XSS, валідація та термін дії JWT, CORS-політики.

- Інтеграційне тестування — взаємодія між сервісами через RabbitMQ, коректність збереження даних у PostgreSQL, відмовостійкість при недоступності залежностей.

- UI/UX та адаптивність — коректність відображення на мобільних роздільностях (Mantine responsive design), доступність ключових дій за 2-3 кліки.

- SEO та аналітика — мета-теги, унікальність контенту сторінок, трекінг подій.

## 4.2 Техніки тест-дизайну

- Позитивне та негативне тестування — кожен наскрізний домен спроєктовано з рівним розподілом позитивних і негативних сценаріїв (50/50).

- Граничні значення та еквівалентні класи — для числових полів (ціна, обсяг, вага), де перевіряються нуль, від’ємні значення та коректні діапазони.

- Рольове тестування доступу (RBAC) — систематична перевірка заборони крос-рольових дій (напр. Покупець намагається редагувати чужий товар, Перевізник без верифікації намагається прийняти доставку).

- Тестування станів (state-based) — перевірка життєвого циклу сутностей зі статусами (Account Status, Verification Status, статус товару Active/Inactive, статус доставки Available -> Accepted -> In Transit -> Delivered/Cancelled) з фокусом на заборонені переходи.

## 4.3 Пріоритизація

Високий пріоритет присвоюється кейсам, що покривають: автентифікацію та авторизацію, фінансові транзакції та ескроу-логіку, безпекові негативні сценарії (SQL-ін’єкція, XSS, підробка JWT, неавторизований доступ), і бізнес-правила, що впливають на цілісність замовлень (заборона зменшення обсягу нижче замовленого, заборона подвійного нарахування комісії). Середній пріоритет — розширена функціональність (фільтрація, форвардні закупки, реферальна програма). Низький пріоритет — маркетингові та SEO-перевірки.

# 5. Критерії входу та виходу

## 5.1 Критерії входу (Entry Criteria)

- Тестове середовище розгорнуто та стабільне (backend, frontend, PostgreSQL, RabbitMQ доступні через Docker Compose).

- Чек-листи тест-кейсів затверджені та мають унікальні ідентифікатори.

- Тестові дані та облікові записи для кожної ролі (Виробник, Покупець, Перевізник, Адмін) підготовлені.

## 5.2 Критерії виходу (Exit Criteria)

- 100% тест-кейсів з пріоритетом «Високий» виконано.

- Відсутні відкриті дефекти критичного або блокуючого рівня (Critical/Blocker) в областях автентифікації, платежів та безпеки.

- Не менше 95% від загальної кількості запланованих тест-кейсів виконано (PASS/FAIL/SKIP із задокументованою причиною).

# 6. Середовище тестування

Тестування проводиться на розгорнутому через Docker Compose оточенні, що відтворює цільовий технологічний стек (Next.js SSR frontend, Spring Boot backend, PostgreSQL, RabbitMQ). Для перевірок відмовостійкості (TECH-N03, TECH-N04, TECH-N05) окремі контейнери свідомо зупиняються для симуляції відмов служб.

# 7. Ролі та відповідальність

| Роль | Відповідальність |
| --- | --- |
| QA-інженер | Проєктування тест-кейсів, виконання ручного тестування, оформлення дефектів |
| Розробники | Виправлення дефектів, підтримка тестового середовища |
| Продакт-власник | Затвердження критеріїв прийнятності, пріоритизація дефектів |

# 8. Ризики та мінімізація

| Ризик | Вплив | Мінімізація |
| --- | --- | --- |
| Відсутній чек-лист Epic 1 (реєстрація/автентифікація) | Прогалина в покритті базового флоу входу в систему | Пріоритетний запит вихідного файлу; тимчасове покриття суміжними кейсами з домену «Функціонал та ролі» |
| Складна фінансова логіка (ескроу, форвардні закупки, комісії) | Високий ризик дефектів з фінансовими наслідками | Пріоритет «Високий» для всіх кейсів домену «Економічна модель», окреме регресійне прогонювання при змінах платіжної логіки |
| Розподілена архітектура (черги повідомлень, зовнішні сервіси) | Складність відтворення збоїв інтеграції | Виділені негативні сценарії відмовостійкості (недоступність БД, черги, контейнерів) |

# 9. Артефакти тестування

- Уніфіковані чек-листи тестування (окремий документ), 345 тест-кейсів.

- Матриця простежуваності вимог (Traceability Matrix) — зв’язок вимог з тест-кейсами.

- QA Summary Report — зведений звіт про покриття та готовність до релізу.